|  |  |
| --- | --- |
| Tanggal | Rencana Kegiatan |
| Jumat, 23 Februari 2018 | Membuat MockUp website dan PowerPoint. |
| Selasa, 27 Februari 2018 | Presentasi. |
| Jumat, 2 Maret 2018 | Belajar PHP, instal local host dan mySQL. |
| Selasa, 6 Maret 2018 | Belajar tools yang dibutuhkan. |
| Jumat, 9 Maret 2018 | Collect data. |
| Selasa, 13 Maret 2018 | Pembagian tugas. |
| Jumat, 16 Maret 2018 | Pembuatan database. |
| Selasa, 20 Maret 2018 | Pembuatan front end website. |
| Jumat, 23 Maret 2018 | Pembuatan back end website. |
| Selasa, 27 Maret 2018 | Penyatuan seluruh bagian website |
| Jumat, 30 Maret 2018 | Finalisasi website. |
| Selasa, 3 April 2018 | Presentasi website. |